**Daily meeting :** Reuniones diarias & Organización.

Sprint 1

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Reunion con el Cliente | Presentación y conversación orientada al proyecto | 25 ago 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 26 ago 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 27 ago 2025 |
| Jueves | 10 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 28 ago 2025 |
| Viernes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación de la semana. | 29 ago 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación privada. | 1 sep 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 2 sep 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 3 sep 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 4 sep 2025 |
| Viernes | 17 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación de la semana | 5 sep 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min . Team Scrum | Planificación de tareas y conversación sobre la entrega del primer sprint. | 8 sep 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 9 sep 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 10 sep 2025 |
| Jueves | Reunión con el cliente | Mostramos nuestros avances y el cliente aprobó lo entregado. | 11 sep 2025 |
| Viernes | Feriado Viernes santo | Feriado Viernes santo | 12 sep 2025 |

### Retrospectiva:

# 

| **Lo que fue bien** | **Lo que se puede mejorar** | **Acciones para el próximo sprint** |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento de objetivos | Comunicación interdepartamental | Realizar reuniones diarias de seguimiento |
| Alta calidad del producto | Estimación de tiempos | Capacitar al equipo en técnicas de estimación |
| Buen trabajo en equipo | Gestión de dependencias | Implementar herramienta de gestión de dependencias |

Sprint 2

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Reunion con el Cliente | Conversación con el cliente y analizar el sprint 2. | 15 sep 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 16 sep 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 17 sep 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación privada | 22 sep 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 23 sep 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 24 sep 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 25 sep 2025 |
| Viernes | 10 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 26 sep 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación privada | 29 sep 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 30 sep 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 1 oct 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 2 oct 2025 |
| Viernes | Reunión con el cliente | Mostramos nuestros avances y el cliente aprobó lo entregado con interacción con el proyecto. | 3 oct 2025 |

### Retrospectiva:

# 

| **Lo que fue bien** | **Lo que se puede mejorar** | **Acciones para el próximo sprint** |
| --- | --- | --- |
| logramos hacer implementación correctas | Retrasos debido a la falta de claridad en los requisitos | Realizar una reunión de refinamiento antes de comenzar el próximo sprint para aclarar los detalles de las historias de usuario. |
| Buen manejo de tecnología usada | Estimación de Historias de usuario | Identificar nuevas formas de estimación en H.U. |
| Buena comunicación entre cliente y equipo | Mayor participación de Product owner | Hacer que el product owner participe más. |

Sprint 3

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Reunion Cliente | Conversación con el cliente y analizar el sprint 3. | 6 oct 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 7 oct 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 8 oct 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 9 oct 2025 |
| Viernes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación con scrum master. | 10 oct 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min . Team Scrum | Planificación de tareas. | 13 oct 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación sobre el proyecto. | 14 oct 2025 |
| Miércoles | Feriado día del trabajador. | Feriado dia del trabajador | 15 oct 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 16 oct 2025 |
| Viernes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. conversación del trabajo realizado el día anterior | 17 oct 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 20 oct 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 21 oct 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 22 oct 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 23 oct 2025 |
| Viernes | Reunión con el cliente | Mostramos nuestros avances y el cliente aprobó con un pequeño detalle en la fuente para la letra. | 24 oct 2025 |

### Retrospectiva:

# 

| **Lo que fue bien** | **Lo que se puede mejorar** | **Acciones para el próximo sprint** |
| --- | --- | --- |
| tuvimos una comunicación constante y clara, lo que facilitó la resolución rápida de problemas. | Las herramientas actuales no soportan bien el flujo de trabajo, causando ineficiencias. | mejorar las herramientas para una mayor eficiencia en el proyecto. |
| logramos implementar la vista elimar usuario y mejorar la experiencia del usuario al interactuar con el sistema. | retrasos debido a la falta de claridad en los requisitos. | En el próximo sprint, debemos asegurarnos de definir criterios de aceptación más específicos y evitar la duplicación de esfuerzos. |
| El trabajo completado durante este sprint cumplió con los estándares de calidad esperados | Aunque la colaboración entre equipos fue efectiva, hubo algunos problemas relacionados con la gestión de dependencias entre diferentes partes del proyecto. | El equipo dedicará tiempo para revisar y mejorar el proceso de estimación de tareas, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de este sprint. |

Sprint 4

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | Reunion Cliente | Conversación con el cliente y analizar el sprint 4. | 27 oct 2025 |
| Martes | 10 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 28 oct 2025 |
| Miércoles | 10 min. Team Scrum | Planificación de tareas.. | 29 oct 2025 |
| Jueves | 10 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 30 oct 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 3 nov 2025 |
| Martes | Feriado Dia de las glorias navales | Feriado Dia de las glorias navales | 4 nov 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 5 nov 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 6 nov 2025 |
| Viernes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior | 7 nov 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación y conversaciones privadas | 10 nov 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 11 nov 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 12 nov 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 13 nov 2025 |
| Viernes | Reunión con el cliente. | Entrega de Sprint 4 con participaciones de cliente e invitados de el. | 14 nov 2025 |

### Retrospectiva:

# 

| **Lo que fue bien** | **Lo que se puede mejorar** | **Acciones para el próximo sprint** |
| --- | --- | --- |
| Durante este sprint, el equipo logró completar todas las historias de usuario y tareas planificadas | Aunque se recibió feedback positivo del cliente, hubo áreas en las que la comunicación con el cliente podría haber sido más fluida. | El equipo se comprometió a establecer y comunicar claramente las prioridades al inicio de cada sprint |
| Se identificaron algunos problemas durante el sprint, pero el equipo pudo abordarlos de manera rápida y efectiva, minimizando su impacto en la entrega final. | Aunque se completaron todas las tareas planificadas, hubo casos en los que se necesitó un esfuerzo adicional para cumplir con los plazos establecidos. | Se implementarán técnicas de gestión del tiempo y se realizará una revisión exhaustiva de las estimaciones de tareas para garantizar una planificación más precisa y realista. |
| Se recibió un feedback positivo por parte del cliente en cuanto al progreso del trabajo realizado durante el sprint, lo que indica una alineación exitosa entre las expectativas del cliente y las entregas del equipo. | Hubo momentos en los que las prioridades no estaban claras, lo que resultó en una distribución desigual de esfuerzos y recursos. | Se establecerá un proceso para obtener feedback regular del cliente durante el desarrollo del producto, asegurando una alineación continua con sus necesidades y expectativas. |

Sprint 5

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y análisis del proyecto. | 17 nov 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 18 nov 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 19 nov 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 20 nov 2025 |
| Viernes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 21 nov 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 24 nov 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 25 nov 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 26 nov 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 27 nov 2025 |
| Viernes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 28 nov 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas.. | 1 dic 2025 |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior | 2 dic 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 3 dic 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 4 dic 2025 |
| Viernes | Reunión con el cliente. | Planificación de tareas y conversación del trabajo realizado el día anterior . | 5 dic 2025 |

| Días | Reunión | Desarrollo | Fechas |
| --- | --- | --- | --- |
| Martes | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 9 dic 2025 |
| Miércoles | 15 min. Team Scrum | Planificación de tareas. | 10 dic 2025 |
| Jueves | 15 min. Team Scrum | Entrega del proyecto. | 11 dic 2025 |

# 

| **Release** |
| --- |
| Nos complace anunciar que el proyecto de cursos online ha sido lanzado con éxito y se encuentra plenamente operativo. Este logro marca un hito significativo para nuestro equipo, quienes han trabajado arduamente para ofrecer una plataforma educativa innovadora y funcional. |
|
|
|
|
|
|
|
|