**CAPSTONE**

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

**RETROSPECTIVE - SPRINT 1**

BlueSky Financial

**Lorenzo Araya**

**Matias Padilla**

**Juan Monsalvez**

**David Murillo**

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

25 Agosto - 12 Septiembre 2025

# SPRINT 1

# Qué salió bien:

* Excelente coordinación del equipo desde día 1
* Comunicación constante y efectiva
* Estimaciones precisas de tiempo
* integración exitosa de tecnologías

# Qué podemos mejorar:

* Documentación más detallada desde inicio
* Mejor distribución de tareas complejas
* Establecer estándares de código más claros

# Actiones:

* Crear template de documentación estándar
* Establecer pautas de revisión de código
* Implementar reuniones técnicas semanales