**CAPSTONE**

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

**SPRINT BACKLOG**

**SPRINT 1**

BlueSky Financial

**Lorenzo Araya**

**Matias Padilla**

**Juan Monsalvez**

**David Murillo**

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

25 Agosto - 12 Septiembre 2025

# Historias de usuario

## US-1.1: Como usuario, quiero iniciar sesión con mail y contraseña

**Estimación:** 3 puntos

**Tareas Completadas**:

* **Lorenzo:** Formulario login ASP.NET Web Forms (6h)
* **Lorenzo:** Validación frontend campos (4h)
* **Matías:** Tabla usuarios MySQL (3h)
* **Juan:** Servicio autenticación C# (5h)
* **David:** Pruebas login/logout (2h)

## US-1.2: Como usuario, quiero activar autenticación en dos factores

**Estimación:** 5 puntos

**Tareas Completadas:**

* **Lorenzo:** Interfaz configuración 2FA (6h)
* **Juan:** Generación códigos QR (4h)
* **Juan:** Validación códigos 6 dígitos (3h)
* **Matías:** Campos 2FA en BD (2h)
* **David:** Pruebas 2FA (3h)

## US-1.3: Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si la olvido

**Estimación:** 3 puntos

**Tareas Completadas:**

* **Lorenzo:** Página recuperación contraseña (4h)
* **Juan:** Servicio emails SendGrid (5h)
* **Matías:** Tokens recuperación en BD (2h)
* **David:** Pruebas flujo recuperación (2h)
* **Total Sprint 1:** 11 puntos | 68 horas ejecutadas