**CAPSTONE**

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

**SPRINT BACKLOG**

**SPRINT 1**

BlueSky Financial

**Lorenzo Araya**

**Matias Padilla**

**Juan Monsalvez**

**David Murillo**

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

15 Septiembre - 3 Octubre 2025

# Historias de usuario

## US-2.1: Como administrador, quiero crear nuevos cursos

**Estimación:** 5 puntos

**Tareas Completadas:**

* **Lorenzo:** CRUD cursos ASP.NET (8h)
* **Lorenzo:** Upload y preview PDF (6h)
* **Matías:** Tablas cursos, categorías (4h)
* **David:** Pruebas gestión cursos (3h)

## US-3.1: Como administrador, quiero generar evaluaciones automáticamente desde PDFs

**Estimación:** 8 puntos

**Tareas Completadas:**

* **Juan:** Integración Gemini AI API (10h)
* **Juan:** Procesamiento texto PDF (6h)
* **Juan:** Algoritmo 15 preguntas (8h)
* **Matías:** Tablas evaluaciones, preguntas (5h)
* **Lorenzo:** Interfaz generación evaluaciones (4h)
* **David:** Pruebas calidad preguntas (4h)

## 

## US-3.2: Como administrador, quiero configurar puntaje mínimo para aprobar

**Estimación:** 2 puntos

**Tareas Completadas:**

* **Lorenzo:** Campo puntaje mínimo (2h)
* **Matías:** Configuración en BD (1h)
* **David:** Validación cálculos (1h)
* **Total Sprint 2:** 15 puntos | 62 horas ejecutada