**CAPSTONE**

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

**SPRINT BACKLOG**

**SPRINT 3**

BlueSky Financial

**Lorenzo Araya**

**Matias Padilla**

**Juan Monsalvez**

**David Murillo**

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

6 Octubre - 24 Octubre 2025

# Historias de usuario

## US-4.1: Como colaborador, quiero realizar evaluaciones con máximo 3 intentos

**Estimación:** 5 puntos

**Tareas:**

* **Lorenzo:** Interfaz evaluación temporizador (8h)
* **Lorenzo:** Control 3 intentos frontend (6h)
* **Matías:** Tabla intentos evaluación (4h)
* **Juan:** API registro intentos (5h)
* **David:** Pruebas límite intentos (3h)

## US-4.2: Como colaborador, quiero ver mis resultados inmediatamente después de evaluarme

**Estimación:** 5 puntos

**Tareas:**

* **Lorenzo:** Página resultados evaluación (6h)
* **Juan:** Servicio cálculo puntajes (5h)
* **Juan:** API respuestas correctas (4h)
* **Matías:** Optimización consultas (3h)
* **David:** Validación cálculos (3h)

## US-2.3: Como colaborador, quiero ver mis cursos asignados

**Estimación:** 3 puntos

**Tareas:**

* **Lorenzo:** Página "Mis Cursos Asignados" (6h)
* **Matías:** Vista SQL cursos usuario (2h)
* **David:** Pruebas visualización (2h)

## US-4.3: Como colaborador, quiero usar un temporizador durante la evaluación

**Estimación:** 4 puntos

**Tareas:**

* **Lorenzo:** Componente temporizador (5h)
* **Juan:** Servicio gestión tiempo (3h)
* **David:** Pruebas temporizador (2h)
* **Total Sprint 3:** 17 puntos | 62 horas planificadas