**CAPSTONE**

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

**SPRINT PLANNING**

**SPRINT 3**

BlueSky Financial

**Lorenzo Araya**

**Matias Padilla**

**Juan Monsalvez**

**David Murillo**

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

6 Octubre - 24 Octubre 2025

# Objetivo del Sprint

Sistema completo de evaluación con límite de intentos

# Tareas Técnicas por Rol

## Lorenzo (Full Stack):

* Página "Mis Cursos Asignados" para colaboradores
* Interfaz de evaluación con temporizador visible
* Sistema de control de 3 intentos máximos
* Página de resultados inmediatos post-evaluación
* Dashboard básico de progreso para administradores

## Matías (Database):

* Tablas: resultados
* Stored procedures para validación de intentos
* Optimización de consultas de progreso
* Sistema de bloqueo tras 3 intentos fallidos
* Auditoría de actividades de evaluación

## Juan (Integraciones):

* Servicio de cálculo automático de puntajes
* API para registro de intentos de evaluación
* Sistema de validación de respuestas
* Integración de temporizador por evaluación
* Logs de actividad de evaluaciones

## 

## David (QA/Coord):

* Pruebas de flujo completo de evaluación
* Validación de límite de 3 intentos
* Documentación de proceso evaluativo
* Seguimiento de métricas técnicas

# Entregables Sprint 3

* Sistema de evaluación funcional con 3 intentos máximos
* Página de resultados inmediatos
* Dashboard básico de progreso
* Control de intentos robusto