**CAPSTONE**

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

**SPRINT BACKLOG**

**SPRINT 5**

BlueSky Financial

**Lorenzo Araya**

**Matias Padilla**

**Juan Monsalvez**

**David Murillo**

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

17 Noviembre - 5 Diciembre 2025

# Historias de usuario

US-701: Como usuario, quiero una interfaz responsive que funcione en móviles

Estimación: 8 puntos

Tareas:

Lorenzo: Adaptación móvil Bootstrap (10h)

Lorenzo: Optimización forms móviles (6h)

David: Pruebas responsive (4h)

US-702: Como administrador, quiero editar preguntas generadas por IA

Estimación: 5 puntos

Tareas:

Lorenzo: Editor preguntas (6h)

Juan: API actualización preguntas (4h)

Matías: Campos edición BD (2h)

David: Pruebas editor (2h)

US-703: Como colaborador, quiero recibir notificaciones de nuevos cursos

Estimación: 4 puntos

Tareas:

Juan: Sistema notificaciones (5h)

Lorenzo: Componente notificaciones (3h)

David: Pruebas notificaciones (2h)

Tareas Técnicas Finales:

Todos: Documentación completa (8h)

David: Video demostrativo (4h)

Todos: Preparación presentación (6h)

Total Sprint 5: 17 puntos + tareas técnicas | 50 horas planificadas