**CAPSTONE**

PTY4614-003V

SEDE PLAZA VESPUCIO

**PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO**

BlueSky Financial

Lorenzo Araya

Matias Padilla

Juan Monsalvez

David Murillo

PROF. MARCO ANTONIO VALENZUELA CONTRERAS

25/AGOSTO/2025

# CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

| Prioridad | Nivel | Descripción |
| --- | --- | --- |
| P1 | Crítico | Funcionalidades sin las cuales el sistema no opera |
| P2 | Alto | Funcionalidades core que entregan valor principal |
| P3 | Medio | Funcionalidades importantes pero no crítica |
| P4 | Bajo | Mejoras y funcionalidades nice-to-have |

# PRIORIDAD 1 - CRÍTICO

## US-1.1: Como usuario, quiero iniciar sesión con mail y contraseña

* Épica: Autenticación y Seguridad
* Estimación: 3 puntos
* Valor de Negocio: 10/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: Ninguna

## US-3.1: Como administrador, quiero generar evaluaciones automáticamente desde PDFs

* Épica: Generación Automática de Evaluaciones
* Estimación: 8 puntos
* Valor de Negocio: 10/10
* Riesgo Técnico: Alto
* Dependencias: US-201

## US-2.1: Como administrador, quiero crear nuevos cursos

* Épica: Gestión de Cursos y Contenidos
* Estimación: 5 puntos
* Valor de Negocio: 10/10
* Riesgo Técnico: Medio
* Dependencias: US-101

## US-4.1: Como colaborador, quiero realizar evaluaciones con máximo 3 intentos

* Épica: Sistema de Evaluación
* Estimación: 5 puntos
* Valor de Negocio: 10/10
* Riesgo Técnico: Medio
* Dependencias: US-301, US-202

# PRIORIDAD 2 - ALTO

## US-1.2: Como usuario, quiero activar autenticación en dos factores

* Épica: Autenticación y Seguridad
* Estimación: 5 puntos
* Valor de Negocio: 9/10
* Riesgo Técnico: Medio
* Dependencias: US-101

## US-2.2: Como administrador, quiero asignar cursos a colaboradores

* Épica: Gestión de Cursos y Contenidos
* Estimación: 3 puntos
* Valor de Negocio: 9/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-201

## US-4.2: Como colaborador, quiero ver mis resultados inmediatamente después de evaluarme

* Épica: Sistema de Evaluación
* Estimación: 5 puntos
* Valor de Negocio: 9/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-401

## US-3.2: Como administrador, quiero configurar puntaje mínimo para aprobar

* Épica: Generación Automática de Evaluaciones
* Estimación: 2 puntos
* Valor de Negocio: 9/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-301

# PRIORIDAD 3 - MEDIO

## US-1.3: Como usuario, quiero recuperar mi contraseña si la olvido

* Épica: Autenticación y Seguridad
* Estimación: 3 puntos
* Valor de Negocio: 8/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-101

## US-2.3: Como colaborador, quiero ver mis cursos asignados

* Épica: Gestión de Cursos y Contenidos
* Estimación: 3 puntos
* Valor de Negocio: 8/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-202

## US-5.1: Como administrador, quiero ver reportes completos del progreso

* Épica: Reporting y Analytics
* Estimación: 8 puntos
* Valor de Negocio: 8/10
* Riesgo Técnico: Medio
* Dependencias: US-401, US-402

## US-6.1: Como colaborador, quiero descargar mi certificado al aprobar un curso

* Épica: Certificación y Reconocimiento
* Estimación: 6 puntos
* Valor de Negocio: 8/10
* Riesgo Técnico: Medio
* Dependencias: US-402

## US-3.3: Como administrador, quiero evitar duplicados de evaluaciones

* Épica: Generación Automática de Evaluaciones
* Estimación: 3 puntos
* Valor de Negocio: 8/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-301

# PRIORIDAD 4 - BAJO

## US-4.3: Como colaborador, quiero usar un temporizador durante la evaluación

* Épica: Sistema de Evaluación
* Estimación: 4 puntos
* Valor de Negocio: 7/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-401

## US-5.3: Como colaborador, quiero ver mi historial completo de capacitaciones

* Épica: Reporting y Analytics
* Estimación: 4 puntos
* Valor de Negocio: 7/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-203

## US-7.1: Como usuario, quiero una interfaz responsive que funcione en móviles

* Épica: Experiencia de Usuario y Optimización
* Estimación: 8 puntos
* Valor de Negocio: 7/10
* Riesgo Técnico: Medio
* Dependencias: Múltiples

## US-5.2: Como administrador, quiero exportar reportes a Excel

* Épica: Reporting y Analytics
* Estimación: 3 puntos
* Valor de Negocio: 6/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-501

## US-6.2: Como administrador, quiero ver métricas de efectividad de capacitaciones

* Épica: Certificación y Reconocimiento
* Estimación: 5 puntos
* Valor de Negocio: 6/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-501

## US-7.2: Como administrador, quiero editar preguntas generadas por IA

* Épica: Experiencia de Usuario y Optimización
* Estimación: 5 puntos
* Valor de Negocio: 6/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-301

## US-7.3: Como colaborador, quiero recibir notificaciones de nuevos cursos

* Épica: Experiencia de Usuario y Optimización
* Estimación: 4 puntos
* Valor de Negocio: 5/10
* Riesgo Técnico: Bajo
* Dependencias: US-202

# RESUMEN DE PRIORIZACIÓN

## Distribución por Prioridad:

| **Prioridad** | **Historias** | **Puntos Totales** | **% del Total** |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 - Crítico | 4 historias | 21 puntos | 23% |
| P2 - Alto | 4 historias | 15 puntos | 16% |
| P3 - Medio | 5 historias | 25 puntos | 27% |
| P4 - Bajo | 7 historias | 31 puntos | 34% |
| **TOTAL** | **20 historias** | **92 puntos** | **100%** |