## Slide 1
Base de datos
Roadmap (Sprint Planning) ACE Corporation:
Desarrollo Back-End
C#
Desarrollo Front-End
.NET
Creación de Base de datos
Pruebas QA
Implementación con back-end
Desarrollo de base de datos
Inicio back-end
Inicio Front-End
Desarrollo back-end
Desarrollo Front-End
Implementaciones Back-end
Pruebas QA
Pruebas QA.
S1
S2
S4
S3
S5
Inicio 22/08
Fin 11/09
Inicio 12/09
Fin 02/10
Fin 23/10
Inicio 24/10
Fin 13/11
Inicio 3/10
Inicio 14/11
Fin 4/12
Notes: Setup Proyecto:
-

## Slide 2
Roadmap (Sprint Planning Documentación) ACE Corporation:
Desarrollo de documentación
Inicio 22/08
Fin 11/09
Inicio 12/09
Fin 02/10
Fin 23/10
Inicio 24/10
Fin 13/11
Inicio 3/10
Inicio 14/11
Fin 4/12
Análisis de caso
Squad y responsabilidades
mapa mental
Visión del proyecto
Retrospectiva del Proyecto
Sprint Planning + Sprint Backlog
Epicas
Historias de Usuario + product backlog P.
Impact Mapping + user story Mapping
Scrum Board + Burndown Chart + Daily Meeting + Release + Review
S1
S2
S4
S3
S5
Notes: Setup Proyecto:
-

## Slide 3
Sprint Backlog ACE Corporation:
Segundo Sprint
Primer Sprint
Tercer Sprint
Cuarto Sprint
Quinto Sprint
LOGIN USUARIO
Inicio 22/08
Fin 11/09
Inicio 12/09
Fin 02/10
Fin 23/10
Inicio 24/10
Fin 13/11
Inicio 3/10
Inicio 14/11
Fin 4/12
Notes: Setup Proyecto:
-